**附件2**

**中央转移支付区域(项目)绩效自评表**

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 农村危房改造补助资金 | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 住建部 | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 内蒙古自治区住建厅 | | 资金使用单位：乌兰浩特市城建项目建设中心 | | | | | | |
| 资金投入情况  (万元) | | |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率  (B/A×100%) | 分数 | | 得分 | |
| 年度资金总额： | 7.20 | 0 | | 0% | 10 | | 0 | |
| 其中：中央财政资金 | 7.20 | 0 | | 0% | 10 | | 0 | |
| 地方财政资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 分配科学性 | 该项目资金严格按照上级指示，结合上级文件制定了本级项目实施方案，根据实施方案进行了资金分配。 | | | 无 | | | | |
| 下达及时性 | 项目资金下达及时。 | | | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | 项目资金拨付严格按照当地财政部门要求进行拨付。 | | | 无 | | | | |
| 使用规范性 | 项目资金使用规范，根据财政部门相关工作要求及项目实施方案进行使用，使用规范。 | | | 无 | | | | |
| 执行准确性 | 项目资金执行严格按照上级文件及项目实施方案进行执行。 | | | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 该项目为上级预算项目，项目资金下达后，我局根据财政部门要求，增加项目库，追加项目资金。 | | | 无 | | | | |
| 支出责任履行情况 | 我单位严格按照“谁采购谁负责”的原则，在项目资金支出时又经手人、财务负责人、分管主任及主任层层把关，确保项目支付合理合法。 | | | 无 | | | | |
| 总体  目标  完成  情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 使用上级资金，完成2023年农村危房改造上级下达拟任务户14户，下达资金8.4万元，根据危房改造方案，对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10底前竣工验收，入住，12月发放补助资金后经审查由于两户不符合危房改造计划，调整为12户，收回资金1.2万元。 | | | | 完成2023年农村危房改造上级下达拟任务户14户，下达资金8.4万元，根据危房改造方案，对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10底前竣工验收，入住，12月发放补助资金后经审查由于两户不符合危房改造计划，调整为12户，收回资金1.2万元。资金结转2024年发放。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完  成值 | 未完成原因和改进措施 | | 分数 | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造补助户 | | 12户 | 12户 |  | | 8 | | 8 |
| 补助资金分发批次 | | 1次 | 1次 |  | | 7 | | 7 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | | 100% | 100% |  | | 8 | | 8 |
| 补贴资金发放完成率 | | 100% | 100% |  | | 7 | | 7 |
| 时效指标 | 危房改造施工期 | | 2023年5月-2023年10月 | 02023年5月-2023年10月 |  | | 5 | | 5 |
| 补助资金发放期限 | | 1月 | 1月 |  | | 5 | | 0 |
| 成本指标 | 上级专项补助资金 | | 7.2万元 | 7.2万元 |  | | 5 | | 0 |
| 危房改造补助标准 | | 6000元 | 6000元 |  | | 5 | | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 无 |  | | 1 | | 1 |
| 社会效益指标 | 保障居民住房安全题 | | 有效改善 | 有效改善 |  | | 14 | | 14 |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 |  | | 0 | |  |
| 可持续影响指标 | 增强住房可持续性 | | 长期 | 长期 |  | | 14 | | 14 |
| 满意  度指  标 | 服务对象  满意度指标 | 服务群众满意度 | | 98% | 98% |  | | 10 | | 10 |
|  | 总分 | | | | | | | | 80 | | 80 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | | |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | | |